附件4

专项资金绩效监控表
第二季度
填报单位（盖章）：
	基本情况
	项目
名称
	国家生态功能区用于垃圾处理场运营费


	项目实
施单位
	湖南现代环境科技股份有限公司炎陵分公司

	
	项目
类型
	经常性 □      一次性 □

新  增 □      延  续 (
	项目起
止时间
	2013年5月1日起至2033年4月30日止

	
	项目概况（填写项目立项依据、资金预算、绩效目标）
	由湖南现代环境科技有限公司取得回垅仙生活垃圾无害化处理场20年的特许经营权，2013年5月1日开始移交全面进入试运行且运行正常，日处理生活垃圾约40吨，日处理渗滤液约90吨。垃圾填埋逐步实现无害化、减量化及资源化目标，全年预算资金453.19万元。


	截止当季
资金投入和使用情况
	截止当季财政累计拨付到位资金188.14万元，项目使用资金188.14万元，（后面按照资金支出内容细分填列）。1、垃圾处理成本费 96.49万元，2、投资成本返回41.65万元，3、投资回报50万元

	项目组织实施情况
	目前该项目已拨付了5个月的正常支出。

	截止当季项目产出和效果（对照设定的绩效目标查看项目完成情况，未完成进度应说明原因和后续改进意见和措施）
	截止目前，项目正常实施，完成当季项目产出，社会反响满意度达100%以上且效益良好。不存在未完成情况，接下来继续按照项目计划施行，暂时未发现需改进意见及措施。

	审核意见
	归口管理股室意见：（盖章）
	绩效评价股意见：（盖章）


填报人：林年英             联系电话：26239550             填报日期： 



