
附件1

2017年两型社会建设专项资金

预算支出绩效评价报告

一、项目概况 

    九龙工业园管理委员会位于霞阳镇石潮村，现有人口17000余人，辖区村3个，其中农村人口7000余人。项目建设总金额概算3000万元，申请预算支出资金300万元，不足部分通过市县单位配套、自筹和贷款解决。预算支持金额用于九龙工业园区两型园区创建，资金使用涉及范围包括：（一）园区服务（二）园区活动（三）园区环境（四）园区管理。具体内容完成园区太阳能路灯，完善园区环卫设备，完善圩场日常保洁及垃圾处理及转运模式。

二、项目资金使用及管理情况
（一）预算支出资金总投入、资金来源、资金安排落实等情况分析。

预算支出资金2366万元，资金来源为两型建设财政资金，到位财政资金均用于九龙工业园区两型园区建设。

（二）项目支出资金实际使用情况分析。

预算支出资金1026万元，其中财政拨款240万元，自筹资金786万元，具体使用情况如下：
1、道路通涵、路基路面及硬化工程建设900万元。

2、太阳能路灯建设48万元，计划在九龙大道（西）、九龙商贸街等道路沿线架设太阳能节能路灯80盏，市场价6000元/盏，总金额48万元。

3、社区环卫设备完善78万元，购置配套垃圾桶、垃圾车及年度的垃圾拖运、扫撒降尘共计78万元。

（三）项目支出资金管理情况分析。

1、园区管委会加强资金监管，严格规范资金使用，两型创建所有资金专款专用，严禁以任何形式拆借或挪用。

2、两型创建所有资金由专人负责管理，开设两型创建专门账户。

3、项目建设的过程中，及时向村民公开资金使用情况及项目建设进度。

4、项目完成后，严格实施项目验收程序，所有往来账目及收支票保存，以便接受上级专项资金审计及群众监督。

预算资金使用过程中，均严格执行了上述规定，没有截留、挪用等情况。
三、项目支出组织实施情况
（一）项目支出组织情况分析。

项目支出使用均按照《湖南省两型社会建设专项资金项目申报书》中计划内容和步骤使用，未进行资金使用调整。
（二）项目支出管理情况分析。

项目支出管理制度按园区“三重一大”事项资金管理制度和“三资”管理办法严格实行，接受上级各部门及园区纪工委的日常检查监督和群众监督。

四、项目支出绩效情况
（一）经济性：项目支出成本控制方面，因预算支出使用均为太阳能路灯、环卫设施购置，价格比较恒定，受市场影响较小，成本控制相对精确。太阳能路灯架设后，估算可减少照明用电消耗13万千万时左右，节约资金8万元/年。
根据
（二）效率性：涉及预案支出资金使用（20万元）的项目内容部分已全部完工，符合序时进度，完成质量较好。

（三）有效性：项目完成后，预计可在促进集体增收、吸收富余劳动力、减少能源消耗等方面产生极大的社会效益和经济效益。可在炎陵县乃至湘东南地区产生较好的影响及推广。项目完成后，预计可增加社区集体收入8万元/年，使镇区垃圾处理率及达100%，无害化处理率达90%以上，人畜安全饮水率达100%。带动周边村（居）民转移就业160人以上，减少目前照明、出行、垃圾处理等方面能源消耗30%以上。

（四）可持续性分析：项目完成后，社区将制定相关规章制度和体制机制，确保后续工作不因人员变动而受影响。
五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。
 后阶段拟通过市、县单位配套、自筹、贷款等多种方式，争取剩余资金缺口，完成项目计划内其他建设内容。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议。
 相关建议：一是两型社会建设各项资金缺口仍很大；二是社区服务基础薄弱，非营利性组织和志愿者组织亟待组建；三是村委会承担政府职能过多，不利于开展村民自治。
	
	
	
	
	
	
	

	项目支出绩效评价共性指标

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	指标说明
	评价标准
	自评分

	投入     （20分）
	项目立项（15分）
	项目立项规范性
	5
	1、项目立项是否符合立项原则、立项重点和申报要求；2、项目专家论证和项目集体决策程度是否符合规定要求等。
	1、项目立项符合立项原则、立项重点和申报要求的，各得1分，否则不得分，共计3分；2、专家论证和集体决策符合规定的，各得1分，否则不得分，共计2分。
	5　

	
	
	绩效目标合理性
	5
	1、项目预期成果目标是否明确具体，依据是否充分与合理；2、主要实物工作量安排是否科学合理；3、总体目标与年度目标设定是否合理。
	1、预期目标明确具体，合理可行得2分；基本可行1分，不可行0分；2、工作量安排合理得2分，基本合理1分，不合理0分；3、项目总体目标和年度目标设定合理合理得1分，否则不得分。
	5　

	
	
	项目设计合理性
	5
	1、设计依据是否充分，与立项论证意见是否有机结合；2、操作方案是否可行，工作部署是否科学；3、主要实物工作量安排是否合理；4、项目经费预算是否合理可行。
	1、设计依据充分，并与立项论证意见有机结合，得1分，否则扣0.5-1分；2、操作方案是否可行，工作部署科学，得1分，否则扣0.5-1分；3、主要实物工作量安排合理，得2分，否则扣0.5-1分；4、项目经费预算合理可行.得1分，否则扣0.5-1分。
	5

	
	资金落实  （5分）
	资金   到位率
	3
	实际到位资金/计划投入资金*100%
	以预算文件为准，专项资金和配套资金全部到位得3分，资金到位率每降低10%扣1分。
	3

	
	
	到位   及时率
	2
	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。
	以预算文件日期为准，资金在1个月内到位得2分，资金每推迟1个月份扣1分。
	2　

	过程  
（30分）

	业务管理（10分）
	管理制度健全性
	3
	1、是否已制定或具有相应的业务管理制度；2、业务管理制度是否完整健全。
	1、制定相应业务管理制度的，得2分；2、业务管理制度完整健全的，得1分。1、是，得2分，否则得0分；
	3　

	
	
	制度执行有效性
	5
	1、是否遵守相关法律法规和业务管理规定；2、项目调整及支出调整手续是否完备；3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
	1、是，得2分，否则得0分；2、手续完备的得1分，否则得0分；3、资料齐全及时归档得2分，否则得0分。
	5　

	
	
	项目质量可控性
	2
	1、是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；2、是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
	1、是，得1分，否则得0分；2、是，得1分，否则得0分。
	2　

	
	财务管理（20分）
	管理制度健全性
	5
	1、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；2、项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。
	项目承担单位专项资金管理制度健全，内容不违背国家和省级相关制度得5分；基本健全得3分；没有制度得0分。
	5

	
	
	资金使用合规性
	10
	1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3、项目的重大开支是否经过评估认证；4、是否符合预算批复或合同规定的用途；5、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	1、有专项资金管理办法得2分，无专项资金管理办法但有相关财务管理制度得1分，否则不得分；2、有完整审批程序得2分，否则不得分；3、是，得2 分，否则不得分；4、是，得2分，否则不得分；5、每发现所列任何一种情况扣1分，2分扣完为止。
	10

	
	
	财务监控有效性
	5
	1、是否已制定或具有相应的监控机制；2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
	1、有，得2分，否则不得分；2、是，得3分，否则不得分。
	5

	产出
（50分 )
	项目产出（25分）
	主要工作量完成率
	10
	以项目设计、预算的主要实物工作量为基础，与实际完成的实物工作量进行比较。
	按设计、预算要求完成工作量得10分，没达到设计、预算的工作量要求扣1-10分。
	10

	
	
	完成   及时率
	5
	以项目预算文件下达日期为工作起点，评价项目各项工作任务完成的及时性。
	以预算文件下达为工作量完成的起始时间，工作量完成进度与时间进度同步得5分，不同步扣1-5分。
	5

	
	
	工作质量达标率
	5
	根据项目验收结论，评价项目建设的工作质量的优劣。
	1、项目验收质量优良得4-5分；2、项目验收质量合格得3-4分；3、项目验收质量不合格得0分。
	5

	
	
	成本    节约率
	5
	1、评价项目是否出现超支现象；2、有无工作量报废引起的成本支出。
	1、出现超支现象扣3分，否则不扣分；2、有所列情况扣2分，否则不扣分。
	5

	
	项目效益（25分）
	社会效益
	15
	项目是否有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。
	未来能有效有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位得12-15分，其它情形扣1-15分。
	15　

	
	
	可持续  影响
	10
	项目是否有助于改善城市的人居环境，改变城市形象，提升城市品位。
	项目实施后，有可持续潜力，代表未来行业的发展方向得10分，其它情况扣1-10分。
	10　

	合计
	100
	　
	　
	100　


- 1 -
- 6 -

